Umowa nr    ………………………

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu  ………………. r.  we Wrocławiu, pomiędzy:

„Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, wpisanym  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  w  Sądzie  Rejonowym  dla  Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy   Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  0000348483 , NIP: 8951965126, reprezentowanym  przez: 

Prezesa - Leszka Dudek-Dudkowskiego, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a
……………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ……………………….., NIP: …………………., Regon: ……………….., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

o następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający   powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dotyczące:

1) wyposażenia obiektu w sygnalizację alarmu i pożaru oraz podłączenia z najbliższą jednostką Straży Pożarnej, 

2) wyposażenia obiektu w oświetlenie ewakuacyjne i podłączenie do sygnalizacji alarmu i pożaru, które jest podłączone do najbliższej jednostki Straży Pożarnej,

w budynku „G” zlokalizowanym na terenie należącym do ”Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.

2. Wykonawca wykona roboty określone w ust. 1 zgodnie z projektami stanowiącymi załączniki do SIWZ.

§  2

Przedmiot Umowy obejmuje  wszystkie roboty  niezbędne do prawidłowego i  należytego wykonania Umowy.  

§ 3

Ustala się następujące terminy realizacji Umowy:

1) termin rozpoczęcia  przedmiotu Umowy - ustala się na dzień ……………….. r.
2) termin zakończenia przedmiotu Umowy - ustala się na dzień (5 m-cy od dnia rozpoczęcia)……………………… r.

§ 4

1.  Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny  do terenu, na którym znajduje się budynek „G”, o którym mowa w § 1 Umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy.
2.  Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokołem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.   







 § 5

Zamawiający dla nadzoru nad realizacją Umowy,  wskazuje Inspektora ds. Infrastruktury w osobie Krzysztofa Patera.

§ 6

1.  Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za przedmioty majątkowe Wykonawcy   

     znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu budowy, w porozumieniu z Zamawiającym, przed wejściem na teren osób nie związanych z prowadzonymi robotami.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z udzielonym zamówieniem. 

2. Zamawiający jest upoważniony do żądania okazania przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, atestów na materiały użyte przez Wykonawcę do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności związane z realizacją przedmiotu Umowy.

§ 8

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z przedstawioną ofertą, wynagrodzenie  w kwocie ………….. zł netto ( słownie: …………………..). Podatek VAT   zostanie doliczony do w/w kwoty w wysokości stawki ustawowej.  

2. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z dołączonymi protokołami odbioru przedmiotu umowy w  terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. 
3. Wykonawca wystawi faktury częściowe oraz fakturę końcową. Z tym, że pierwsza faktura częściowa może być wystawiona przez Wykonawcę na koniec grudnia 2011 roku do wysokości 500 000,00 zł brutto (słownie: pięciuset tysięcy złotych brutto) pod warunkiem wykonania co najmniej 65% robót wykazanych w kosztorysie wykonawczym i przyjętych protokołem przejściowym przez obie strony umowy.
4. Wynagrodzenie, płatne będzie na podstawie podpisanych przez obie strony umowy protokołów odbioru przedmiotu Umowy i wystawionych na ich podstawie faktur  VAT, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. 
5. W przypadku, gdy w celu całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. ,,robót dodatkowych’’, czyli robót nieprzewidzianych w umowie, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego.
§ 9

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu Umowy: 

1) Wykonawca  pisemnie zgłosi Inspektorowi ds. Infrastruktury gotowość do odbioru końcowego/częściowego odbioru, przedmiotu Umowy  w terminie 7 dni przed datą odbioru;
2) przez gotowość do odbioru częściowego Strony uznają wykonanie prac objętych przedmiotem Umowy w co najmniej 65% i przygotowanie  kompletu dokumentów - atesty, certyfikaty, oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z zamówieniem

3) przez gotowość do odbioru końcowego Strony uznają zakończenie prac objętych przedmiotem Umowy i przygotowanie  kompletu dokumentów - atesty, certyfikaty, oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z zamówieniem; 
4) Zamawiający powoła komisję odbioru w terminie  5 dni licząc od daty wpływu zgłoszenia o gotowości do odbioru do Zamawiającego;

5) W przypadku ujawnienia wad w wykonanych robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia przez Wykonawcę  w określonym terminie, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

6) Jeżeli dla ustalenia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy;

7) Jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy;

8) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie   wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy;

9) O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie; 

10) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony Umowy.

§ 10  

1. Wykonawca na wykonanie przedmiotu Umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru.   

2. Czas reakcji Wykonawcy w okresie gwarancji od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego do momentu przybycia Wykonawcy nie może być dłuży niż 12 godzin od chwili zgłoszenia.

3. Termin  usunięcia wad zostanie uzgodniony pisemnie przez Strony po przeprowadzeniu wizji lokalnej.

§ 11

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będą kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za opóźnienie w terminowym wykonaniu Umowy - w wysokości 2 %  wynagrodzenia umownego  brutto za każdy dzień  opóźnienia,

2) za opóźnienie w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad ,

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem ust.4. 

4.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca    może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowanego uprzednio zakresu przedmiotu Umowy.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści wynikających z niemożności korzystania z obiektu budynku „G” wskazanego w § 1 umowy.

6.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 12
1. Zamawiający i Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

2. Zamawiający może także odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca:

1) popada w stan likwidacji lub upadłości,

2) nie rozpoczął prac w ustalonym Umową terminie, bez uzasadnionych  przyczyn, 

3)  przerwał prace bez zgody Zamawiającego na okres co najmniej 14 dni,

4) wykonuje prace wadliwie, niezgodnie z zamówieniem i mimo żądania, przez Zamawiającego ich poprawienia,  nie poprawił ich w określonym terminie.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia i przekazania terenu budowy Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, zaakceptowanej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę za wykonane roboty.

§ 13
Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od Umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 14
1. Wszelkie  zmiany  Umowy  mogą  być  dokonywane  w  granicach  określonych  art.  144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwzględnieniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 
2. Strony dopuszczają zmiany Umowy, czasowe lub trwałe, w trakcie jej obowiązywania, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, gdy   konieczność wprowadzenia zmiany umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
3. Zmiany Umowy wymagają, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16
Spory powstałe na tle wykonywania Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawie oryginału,  dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:






 Wykonawca:

