Nr sprawy:  ………………                                                               Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór umowy

na prace remontowe oddziału V

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu  ……….  we Wrocławiu, pomiędzy:

„Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., ul. Wybrzeże J. C-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, wpisanym  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  w  Sądzie  Rejonowym  dla  Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy   Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  0000348483 , NIP: 8951965126, reprezentowanym  przez:

Prezesa Zarządu - Leszka Dudek-Dudkowskiego,

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………,

reprezentowanym  przez:

…………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający   powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowe w budynku G, na oddziale V.

- Remont odbywać będzie się w trakcie hospitalizacji pacjentów - w trzech etapach:

- Etap I:

- wykucie otworu drzwiowego,

- osadzenie nadproża,

- obróbka ościeży( dostawa i montaż kompletu drzwi), wyrównanie podłogi,

- malowanie trzech pomieszczeń farbą lateksową ( pomieszczenie po BHP, pokoju ordynatora, gabinet lekarski),

- malowanie dwóch przedsionków farbą lateksową ( w tym 1 sufitu),

- malowanie stolarki drzwiowej,

- wymiana paneli sufitu podwieszanego w przedsionku nr 2 i WC personelu,

- malowanie WC personelu.

- Etap II:

- Sale nr 3,4,5:

- malowanie ścian i sufitów farbą lateksową wraz z zaślepieniem gniazd elektrycznych ( załażenie puszek podtynkowych szt. 6),

- dostawa i wymiana drzwi 3 ( drzwiandaloodporne z szybą wandaloodporną, blokadą antywywarzeniową, z blokadą otwarcia),

- dostawa i wymiana 3 okien z szyba bezpieczną i zamkiem w klamce  ( zgodnie z postanowieniami Miejskim Konserwatorem Zabytków- dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego),

- renowacja 3 krat w oknach.

- Korytarz:

- dostawa i wymiana okna z szyba bezpieczną i zamkiem w klamce ( zgodnie z postanowieniami MKZ- dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego),

- renowacja krat w oknie,

- malowanie ścian farbą lateksową,

- wymiana paneli sufitu podwieszanego.

- Gabinet zabiegowy:

- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową,

- renowacja krat w oknie,

- malowanie stolarki drzwiowej.

- Pomieszczenia higieniczno sanitarne( WC i Łazienka):

- dostawa i wymiana umywalki na wandaloodporną 2 szt,

- dostawa i montaż osłony syfonu na wandaloodporną 2 szt,

- dostawa i wymiana  miski ustępowej wandaloodporną,

- dostawa i montaż baterii bezdotykowej ( 2 nad umywalki i 1 batrii wandaloodpornej do wanny,

- malowanie farbą lateksową ścian,

- malowanie stolarki drzwiowej ,

- wymiana paneli sufitu podwieszanego,

- sprawdzenie drożności i szczelności przewodów wodno-kanalizacyjnych ( uzupełnienie glazury).

- Świetlica dla pacjentów:

- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową,

- malowanie stolarki drzwiowej .

- Etap III:

- Dyżurka pielęgniarek:

- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową,

- malowanie stolarki drzwiowej.

- sala chorych 1,2,6,7,8,9:

- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową,

- malowanie stolarki drzwiowej.

- Magazyn:

- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową,

- malowanie stolarki drzwiowej.

- Klub pacjenta:

- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową,

- malowanie stolarki drzwiowej .

- Szatnia personelu:

- malowanie ścian i sufitu farbą lateksową,

- malowanie stolarki drzwiowej .

- Korytarz:

- malowanie ścian farbą lateksową,

- wymiana kasetonów sufitowych.

- Pomieszczenia higieniczno sanitarne( WC i Łazienka):

- malowanie stolarki drzwiowej,

- malowanie ścian i sufitu,

- wymiana paneli sufitu podwieszanego.

- Gabinet lekarski:

- malowanie stolarki drzwiowej

- malowanie ścian i sufitu

- Gabinet psychologa

- malowanie stolarki drzwiowej

- malowanie ścian i sufitu

- Wykonawca wykona roboty określone w ust. 1 zgodnie z projektem oraz postanowieniami Miejskiego Konserwatora Zabytków.

§  2

Przedmiot Umowy będący przedmiotem powierzenia obejmuje  wszystkie roboty  niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

§ 3

Ustala się następujące terminy realizacji Umowy:

- termin rozpoczęcia Umowy - ustala się na dzień ………………09.2012 r.

- realizacja Umowy odbywać będzie się w trzech etapach następujący po sobie w kolejności: Etap I, Etap II, Etap III,

- termin zakończenia Umowy - ustala się na dzień 20.12.2012 r. z zachowaniem terminów zakończenia zadania dla poszczególnych etapów:

- Etap I: do 26.10.2012r

- Etap II: do 30.11.2012r

- Etap III: do 20.12.2012r

§ 4

1.  Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny  do terenu, na którym znajduje się budynek „G”, oddział V, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy.

§ 5

Zamawiający dla nadzoru nad realizacją Umowy,  wskazuje Inspektora nadzoru budowlanego w osobie ……………………………..

§ 6

1.  Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za przedmioty majątkowe Wykonawcy

znajdujące się na „DCZP” sp. z o.o. w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu remontu przed wejściem na teren osób nie związanych z prowadzonym remontem.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z udzielonym zamówieniem.

2. Zamawiający jest upoważniony do żądania okazania przez Wykonawcę wymaganych dokumentów atestów na materiały użyte przez Wykonawcę do realizacji Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności związane z realizacją przedmiotu Umowy.

§ 8

1.  Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z przedstawioną ofertą, wynagrodzenie  w kwocie ………….. zł brutto ( słownie:  …………………………..). Podatek VAT   zostanie wyliczony w wysokości stawki ustawowej.

- Wynagrodzenie o którym mowa w  ust. 1 płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w …………… nr ………………………………………………………………..……..

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonany remont na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Wykonawca wystawi trzy faktury:

- pierwszą na zakończenie Etapu I ,

- drugą na zakończenie Etapu II,

- trzecia na zakończenie Etapu III.

- Zapłata należności za trzy faktury będzie płatna przelewem  w terminie  30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej ostatniej faktury.

- Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie protokół z wykonania usługi za etap I, Etap II i EtapIII.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada nr identyfikacji podatkowej NIP 8951965126 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę wniesioną na zabezpieczenie należytego wykonania umowy niezwłocznie po obustronnie podpisanym protokole odbioru przedmiotu umowy.

§ 9

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu Umowy:

- Wykonawca  pisemnie zgłosi Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru przedmiotu Umowy  w terminie 7 dni przed terminem określonym w § 3 Umowy;

- przez gotowość do odbioru  Strony uznają zakończenie prac objętych przedmiotem Umowy i przygotowanie  kompletu dokumentów - atesty, certyfikaty, oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z zamówieniem;

- Zamawiający powoła komisję odbioru w terminie  5 dni licząc od daty wpływu zgłoszenia o gotowości do odbioru do Zamawiającego;

- W przypadku ujawnienia wad w wykonanych robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia przez Wykonawcę  w określonym terminie, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- Jeżeli dla ustalenia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy;

- Jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy;

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie   wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy;

- O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie;

- W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony Umowy.

§ 10

- Wykonawca na wykonanie przedmiotu Umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

- Czas reakcji Wykonawcy w okresie gwarancji od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego do momentu przybycia Wykonawcy nie może być dłuży niż 48 godzin od chwili zgłoszenia.

- Termin  usunięcia wad zostanie uzgodniony pisemnie przez Strony po przeprowadzeniu wizji lokalnej.

- Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć  na swój koszt.

§ 11

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za opóźnienie w terminowym wykonaniu Umowy - w wysokości 2 %  wynagrodzenia umownego  brutto wynikającego z § 8 ust.1 Umowy za każdy dzień  opóźnienia,

- za opóźnienie w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z § 8 ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad ,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z § 8 ust.1 Umowy.

- W przypadku, gdy kwota rzeczywista szkody przekroczy zastrzeżone na tę okoliczność kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania kwoty wniesionej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca    może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 12

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

  - popada w stan likwidacji lub upadłości,

  - nie rozpoczął prac w ustalonym Umową terminie, bez uzasadnionych  przyczyn,

  - przerwał prace bez zgody Zamawiającego na okres co najmniej 3  dni,

  - wykonuje prace wadliwie, niezgodnie z zamówieniem i mimo żądania, przez Zamawiającego ich poprawienia,  nie poprawił ich w określonym terminie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia i przekazania terenu remontu Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji remontu wg stanu na dzień wypowiedzenia  Umowy.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, zaakceptowanej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę za wykonane roboty.

§ 13

Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od Umowy powinna przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 14

- Wszelkie  zmiany  Umowy  mogą  być  dokonywane  w  granicach  określonych  art.  144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.

- Strony dopuszczają zmiany Umowy, czasowe lub trwałe, w trakcie jej obowiązywania, pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, gdy   konieczność wprowadzenia zmiany umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Zmiany Umowy wymagają, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 15

- W przypadku sporu związanego z wykonaniem umowy, Strony postarają się rozstrzygnąć go polubownie.

- Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd  powszechny właściwy  miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez jego zgody.

- Umowę sporządza się w 3 egzemplarzach, każdy na prawie oryginału, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Podpis Stron

Zamawiający:							 Wykonawca: